宜都市中医医院病案室维修改造

竞争性谈判文件

一、谈判单位：

（单位公章）                       联系方式:

二、相关要求

1、本项目工程质量应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准，若达不到此质量标准，应向中标人赔偿合同价款百分之五的违约金，同时无条件负责修复，工期不予顺延；

2、中标人在施工期间，应服从采购人现场管理人员的管理，做到安全、文明施工。如果出现安全事故，中标人应及时按有关安全事故处理规定抢救处置，自行承担一切经济损失和法律责任。

3、施工期间，中标人应及时清理建筑垃圾等，做到工完场清。如施工方未按时完成以上工作，发包方有权另行委托他人进行拆除清运，发生的相关费用从承包方合同价款中扣除。

4、施工期间，中标人必须保护好建设单位的建筑物和构筑物（房屋、围墙、道路、水电通讯管网、绿化等），若有损坏、损失，须由中标方承担费用及修复。

5、招标结束后，中标人须在15个日历天内完工交付使用，否则视为违约，延期每日支付采购人1000元违约金。

三、谈判方式：

1、谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的服务商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

2、谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购方将通知所有谈判服务商,并给所有谈判服务商提供较充分的修正时间。谈判服务商对原响应文件进行修正，并将修正文件签字签章后，统一上交，逾期不交的视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

3、每一次谈判结束后，参加谈判的服务商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行二次报价，并作出有关承诺说明。

4、谈判服务商的报价超过3.5万的，谈判活动终止。报价最低且相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他服务商不参与评审。

三、付款方式

工程完工，经采购人验收合格后支付合同总金额的90%，余款留作质量保证金在12个月质保期结束后10天内一次性（无息）支付。

四、售后服务

工程完工，从采购人验收合格之日起，中标人提供12个月质量保证（免费包修）。

五、其它事项

1、谈判时须携带有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件或加盖印章的复印件（三证合一均可）；法定代表人身份证复印件或法人授权书原件。

2、投标人营业执照须具有房屋建筑工程施工总承包或具有装饰装潢、建筑维修服务经营范围。

3、投标报价表须加盖本单位有效印鉴，并标明单位名称。

4、供应商将谈判文件密封后于2020年10月13日上午9时整在到宜都市中医医院门诊五楼会议室召开谈判会，请各谈判单位将谈判文件盖章密封后按时送达指定地点进行谈判，否则视为自动弃权。

5、报价表分两张，第一次报价表须于谈判前填写报价单后盖章与谈判文件一并递交。第二次报价表仅需盖章，待现场二次报价时填写报价单。

宜都市中医医院

2020年10月9日

附件1：

宜都市中医医院病案室维修改造竞争性谈判

报价表

（第一次报价）

一、投标商名称(公章)：

二、采购项目：病案室维修改造项目清单

人民币：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面回填 | 渣土回填 | 立方米 | 5.2 |  |  |  |
| 2 | 地面找平 | 5CM厚水泥砂灰找平 | 平方米 | 26.3 |  |  |  |
| 3 | 地面防潮 | 刷3MM厚聚氨酯防潮层，墙面返30CM高 | 平方米 | 156 |  |  |  |
| 4 | 防水层保护 | 5CM厚细石砼 | 平方米 | 127 |  |  |  |
| 5 | 铺地胶 | 3MM厚PVC地胶，墙面返高20CM | 平方米 | 145 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢卷帘拆除 |  | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 | 开门洞 | 200*90CM，含洞口抹灰成形 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 开窗洞 | 40*100CM，含洞口抹灰成形 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 封门洞 | 24CM水泥砖砌筑 | 立方米 | 2.98 |  |  |  |
| 10 | 墙面抹灰 | 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰；5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆； | 平方米 | 24.8 |  |  |  |
| 11 | 仿瓷涂料铲除 |  | 平方米 | 50 |  |  |  |
| 12 | 仿瓷涂料施工 | 一底两面 | 平方米 | 560 |  |  |  |
| 13 | 4.0MM2电线敷设 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 14 | 2.5MM2电线敷设 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 1.5MM2电线敷设 |  | 米 | 385 |  |  |  |
| 16 | 开关安装 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 17 | 插座安装 | 5孔 | 个 | 9 |  |  |  |
| 18 | 日光灯 | 40W | 个 | 9 |  |  |  |
| 19 | 明装线槽板 |  | 米 | 290 |  |  |  |
| 20 | 瓦屋面维修 | 防水、导水沟、檩条、基瓦等维修 | 平方米 | 28 |  |  |  |
| 21 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写： ￥ |
| 注：1、以上报价为综合清单报价，含材料、人工、机械、管理、利润、税金等。2、本维修改造项目实行包干总价。3、所有安全施工费用、安全防护费用、意外伤害保险费、文明施工费用均包含在投标总价中（由中标人承担，在投标时已视同考虑并按有关规定计入总报价中）。4、工程所用乳胶漆和防火漆材料必须为甲方指定品牌，否则不予支付费用。 |

附件2：

宜都市中医医院病案室维修改造竞争性谈判

报价表

（第二次报价）

一、投标商名称(公章)：

二、采购项目：病案室维修改造项目清单

人民币：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面回填 | 渣土回填 | 立方米 | 5.2 |  |  |  |
| 2 | 地面找平 | 5CM厚水泥砂灰找平 | 平方米 | 26.3 |  |  |  |
| 3 | 地面防潮 | 刷3MM厚聚氨酯防潮层，墙面返30CM高 | 平方米 | 156 |  |  |  |
| 4 | 防水层保护 | 5CM厚细石砼 | 平方米 | 127 |  |  |  |
| 5 | 铺地胶 | 3MM厚PVC地胶，墙面返高20CM | 平方米 | 145 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢卷帘拆除 |  | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 | 开门洞 | 200*90CM，含洞口抹灰成形 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 开窗洞 | 40*100CM，含洞口抹灰成形 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 封门洞 | 24CM水泥砖砌筑 | 立方米 | 2.98 |  |  |  |
| 10 | 墙面抹灰 | 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰；5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆； | 平方米 | 24.8 |  |  |  |
| 11 | 仿瓷涂料铲除 |  | 平方米 | 50 |  |  |  |
| 12 | 仿瓷涂料施工 | 一底两面 | 平方米 | 560 |  |  |  |
| 13 | 4.0MM2电线敷设 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 14 | 2.5MM2电线敷设 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 1.5MM2电线敷设 |  | 米 | 385 |  |  |  |
| 16 | 开关安装 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 17 | 插座安装 | 5孔 | 个 | 9 |  |  |  |
| 18 | 日光灯 | 40W | 个 | 9 |  |  |  |
| 19 | 明装线槽板 |  | 米 | 290 |  |  |  |
| 20 | 瓦屋面维修 | 防水、导水沟、檩条、基瓦等维修 | 平方米 | 28 |  |  |  |
| 21 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写： ￥ |
| 注：1、以上报价为综合清单报价，含材料、人工、机械、管理、利润、税金等。2、本维修改造项目实行包干总价。3、所有安全施工费用、安全防护费用、意外伤害保险费、文明施工费用均包含在投标总价中（由中标人承担，在投标时已视同考虑并按有关规定计入总报价中）。4、工程所用乳胶漆和防火漆材料必须为甲方指定品牌，否则不予支付费用。 |